Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(SIWZ)

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29. 01.2004- PZP (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, zmiany Dz.U z 2008 r. nr 171 poz. 1058)

Podstawa prawna - art. 39-40 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Znak postępowania: ZP-341-8/09

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębowice ze zjazdami wraz z sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat

Przetarg opublikowano:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ............................. - 2009 z dnia .................2009r

- Na stronie internetowej Gminy : www.lysomice.pl w dniu ......................2009r

- Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu ...................................2009r

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice.

Znak postępowania: ZP-341-8/09

Łysomice, dn. 10.08.2009 r.

ZATWIERDZAM

Z up. Wójta

mgr Bożena Cieplińska

Sekretarz Gminy

I. Informacja o Zamawiającym

Gmina Łysomice reprezentowana przez p. Piotra Kowala - Wójta Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8,  87-148 Łysomice,

tel. ( 056 ) 678 32 22, fax ( 056 ) 678 35 05,  województwo kujawsko-pomorskie, powiat toruński

REGON: 000 54 25 05

NIP: 879-18-21-587

e-mail: sekretariat@lysomice.pl, www.lysomice.pl

kontakt: Urząd Gminy, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

osoba do kontaktów z Wykonawcami: p. Ryszard Mueller, pok. nr 14,                                  tel. (056 ) 6783222 e-mail: sekretariat@.lysomice.pl

Pan Ludwik Borek pok. nr 15 tel. (056) 678 32 22

Dni pracy: poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00. ,wtorek od godz.7:30 do godz.16:15

II. Informacje ogólne

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SiWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone

w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. Zmiana nie może powodować zmiany ogłoszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (tj. Dz..U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ), zwanej dalej „ustawą" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-40 „ustawy" jw.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1.	Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47 poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ).

- Przepisy i wytyczne branżowe.

2.	Przedmiot zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV):

45233140-2, 45233220-7, 45233225-2, 66100000-1

3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych.

3.1 Zakres robot budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  drogi gminnej nr 100602C, w miejscowości Zęgwirt-Wytrębowice. Zamówienie obejmuje :  wykonanie robót budowlanych na podstawie  projektu i specyfikacji technicznej.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Długość odcinka drogi do przebudowy – 1050 m

Jezdnia o szer. 4,50 m, pobocza utwardzone o szer.2 x 0,25 m

Klasa techniczna - droga klasy L

Kategoria ruchu - KR1

Podbudowa z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie - 8cm

Warstwa wiążąca profilowana gr. 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej żwirowo-grysowej

Warstwa ścieralna profilowana gr. 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-        	żwirowej

Zjazdy do nieruchomości jako umocniona szer. pobocza na trapezowej powierzchni             	zjazdu o wym. ( 2,0 + 7,0) x 0,5 x 2,0 x 18

3. 2 Usługa bankowa.

Usługa bankowa polega na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT. Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że:

- podpisze umowę o wykup wierzytelności z wybranym bankiem nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia robót budowlanych,

- wykupem wierzytelności objęte będą poszczególne części zamówienia (dalej nazywane, jako roboty), na które wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę,

- wykupem wierzytelności będą objęte faktury za wykonane roboty, których rozliczenie następować będzie po zakończeniu i odbiorze bez usterek,

- wykup wierzytelności będzie dokonany wyłącznie przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zakończenia i odbioru wykonanych robót bez usterek,

- spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych,

- odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy,

- Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie rat kapitałowych,

h) 	rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po
zakończeniu i odbiorze robót bez usterek,

i)	     zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek
           prowizji przez Bank,

j)     w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe

wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych.

w  postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

4. Wykonanie robót budowlanych.

- Przepisy prawa budowlanego nakładają na strony umowy o roboty budowlane obowiązek wykonania zobowiązania - realizacji obiektu budowlanego zgodnie z technicznymi i ekonomicznymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, z zatwierdzonym projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, z normami państwowymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Roboty budowlane należy :

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiOR ) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca po wykonaniu robót sporządzi dokumentację powykonawczą.

- Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5.1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

9)        Podwykonawcy. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

- Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej i STWiOR.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia  wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy  PZP

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z  dokumentacji projektowej i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonanie części robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo - finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót ( świadectwo przejściowe).

- Każda faktura może stanowić podstawę wykupu wierzytelności.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót opracowany przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań :

- poszczególne części zamówienia muszą tworzyć element możliwy do odbioru,

- suma wartości poszczególnych części i faktur nie może przekroczyć 90 % całkowitej wartości oferty,

- ostatnia faktura (odbiór) ostatecznego zakończenia i odbioru robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 % całkowitej wartości oferty.

- Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie       	odebrany bez usterek i spełniał będzie warunki jego przeznaczenia.

- Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty ):

będzie kosztorys ofertowy opracowany przez wykonawcę metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych,

9)	Zamawiający przewiduje rozliczenia i spłaty wykonanych robót w następujący sposób :

- fakturowania wykonawca może dokonywać po zakończeniu części robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pod warunkiem że dana część przedmiotu zamówienia będzie odebrana bez usterek,

- ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przewidzianych do wykonania robót, na jakie wykonawca złożył ofertę,

- protokół częściowego wykonania robót ( świadectwo przejściowe ) podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- rozliczenie - wykup wierzytelności za faktury (za wykonanie części robót i faktura ostateczna ) następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru,

- spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych płatnych do końca każdego miesiąca,

f)	rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po
po zakończeniu i odbiorze robót bez usterek.

g)	odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie
od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy,

h)	w przypadku opóźnienia w zapłacie, w pierwszej kolejności na poczet
spłaty zaliczane będą należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego, a
następnie zaległe i bieżąca rata kapitału,

i)	Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty
części lub całej kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki
będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty,

j)     skrócenie spłaty zobowiązania nie spowoduje naliczania dodatkowych opłat lub     prowizji   przez Bank,

k)  oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki, obliczane

będzie w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR IM z 20 - go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do wyznaczenia ceny nabycia wierzytelności począwszy od 25-go dnia tego miesiąca, powiększoną o stałą marżę = .... % w skali roku,

i)   jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulegnie przesunięciu na następny dzień roboczy.

10)     Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez Bank finansujący

wykonawcę. Zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco

wystawiony przez Zamawiającego.

11)   Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty

wierzytelności przez cały okres spłaty :

- Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,

- spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na warunkach określonych w ofercie wykonawcy,

- wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank finansujący wykonawcę, bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące,

V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zadania :

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia - 30.11.2009r

# VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

  - Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie dróg i ulic (CPV 45 23 32 52-0) (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

- dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
	Wykonawcy do oferty.

- Wypełniony załącznik nr 1 - formularz „OFERTA"

- Oświadczenia o :

- udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty,

- uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót,

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej

- zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale II pkt. 5,

- dokonaniu wizji lokalnej w terenie.

- Kopia dowodu wniesienia wadium.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany wg wytycznych określonych w rozdz. II pkt. 5 ppkt. 4-6,

- Harmonogram spłaty wykonanych robót sporządzony wg zasad określonych w pkt. 4 należy opracować dla WIBOR 1M z dnia 26.08.2009r.

- Kosztorys ofertowy  opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Tabele elementów scalonych  zawierające dodatkowo informacje cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykaz części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a Wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Dokument powyższy o wykup wierzytelności nie może mieć charakteru intencyjnego. Dokument ten musi jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem.

10. Wzory podpisów osoby (lub osób ) uprawnionej do składania oświadczeń woli lub innych dokumentów:

- podpis skrócony tzw. Parafa ze wskazaniem osoby, której jest własnością,

- podpis czytelny : imię i nazwisko lub tylko nazwisko.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium  zamówienia ustala się w kwocie 15.000 złotych słownie : piętnaście tysięcy złotych.

1)	Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego

- Bank: Bank Spółdzielczy Toruń O/Łysomice

- Nr rachunku : 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej -

przebudowa drogi gminnej. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną

za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

2)	Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez

podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w siedzibie  Zamawiającego w kancelarii Skarbnika  Gminy, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych^

- W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

- nazwa i adres Zamawiającego,

- oznaczenie numeru postępowania,

- określenie przedmiotu zamówienia,

- nazwę i adres wykonawcy,

5)	w przypadku jeżeli ofertę składa kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, z treści gwarancji musi wynikać :

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

- że gwarant zapłaci wymienioną kwotę w przypadku, jeżeli którykolwiek z wykonawców odmówi podpisania umowy, nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- termin ważności.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 03.09.2009r do godz. 10:00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców. Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- upływie terminu związania ofertą,

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia,

- należytego wykonania tej umowy,

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego

„Oferta - Przetarg na przebudowę drogi gminnej w Gminie Łysomice wraz z finansowaniem przez okres 10 lat" nie otwierać przed 03.09.2009r godz. 10:00

Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA" lub „WYCOFANIE"

2. Inne informacje

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej,

6)	Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii;

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia 03.09.2009r do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łysomice.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2009r o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę wynikającą z uchwały Rady Gminy, jaką Rada uchwaliła na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

- Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta" (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia. Cena oferty wynikać będzie z opracowanej przez wykonawcę tabeli elementów scalonych i kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną.

- Cena oferty musi zawierać koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z  dokumentacji projektowej, koszty odsetek za okres karencji i spłaty, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty składowania materiałów, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także

koszty opracowania dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń.

- Ceną oferty  jest kwota, na którą składają się :

- cena wykonania robót budowlanych ( kwota netto i podatek VAT),

- odsetki od kapitału (wszystkie faktury przejściowe i fakturę końcowego rozliczenia robót) liczone za okres 10 lat.

5.	Odsetki (tylko na potrzeby oceny ofert) należy obliczyć dla WIBOR IM z dnia
26.08.2009r

- Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

- Cena ofertowa obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego (jeżeli takie wystąpią),

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

8.	Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

3.	Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, którymi mogą być :

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się prawidłowo podano cenę jednostkową;

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie,

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę, jeżeli w wyniku obliczenia kwoty podatku VAT, przy poprawnie przyjętej stawce podatku, błąd nie przekracza 1 zł,

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia ( nie dotyczy błędnie przyjętej stawki podatku VAT),

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

h)	     jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje
się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe,

i)	   jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą
stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę. Zamawiający poprawi błędnie
obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.

9.1 Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

- Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanych poprawkach omyłek w obliczeniu ceny.

- Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

- Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

XlII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego, za każdą z części z osobna, przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia (wybranej części)     - 100 %

Cena wykonania zamówienia ( każdej części z osobna) - obejmuje cenę wykonania robót budowlanych oraz odsetki liczone przez Bank dokonujący wykupu wierzytelności przez okres 10 lat (z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie kapitału za czas wykonania robót) wg. WIBOR IM z dnia 26.08.2009r

Oferta - na daną część, z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [Cmin/Cbad]x100

gdzie:

C     - liczba punktów za cenę ofertową

C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad - cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców faxem podając w szczególności:

a.)	nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

b.)	uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało
miejsce.

2.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone :

a.)	w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

b).	na stronie internetowej Zamawiającego www..lysomice.pl

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez
	wykonawcę w celu zawarcia umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.	Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)      pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści
gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia :

1.      wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

2      .że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie,

3.      wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w pkt. 2) nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie,                                                                                        4.      termin ważności gwarancji.

- Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu. Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

9.        W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości, co zostanie potwierdzone bezusterkowym odbiorem pogwarancyjnym robót.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy

- Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

- W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zakończeniu i odbiorze bez wad oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy teren robót.

- Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z tytułu szkód i odpowiedzialności cywilnej.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI art. art. 179 -198 ustawy PZP.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia odwołania do Prezesa UZP w zakresie określonym w art. 184 ust. la ustawy  PZP.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 - formularz „OFERTA",

nr 2 - wzór umowy,

nr 3 - dokument gwarancyjny

nr 4 – wykaz wykonanych robót budowlanych

nr 5 – oświadczenie wykonawcy / ów o spełnieniu warunków udziału

nr 6- oświadczenie wyko0nawcy / ów o braku podstaw do wykluczenia

nr 7 – dokumentacja projektowa

nr 8 – przedmiary i kosztorys ofertowy

nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

,,Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100602C na odcinku Zęgwirt – Wytrębowice ze zjazdami wraz z sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat.”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Postępowanie opublikowane :

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

adres e-mail:

nr NIP

nr REGON

2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Łysomice    reprezentowana przez  p. Piotra Kowala - Wójta Gminy Łysomice  siedziba Urzędu Gminy ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową:

| Lp | zadanie |  | Kwota netto |  | Podatek VAT |  | Wielkość odsetek (za okres karencji i spłaty) |  | CENA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wielkość marży doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M :	%

- Oświadczenia wykonawcy :

1)     zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do :

2) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres :	miesięcy

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3)	uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia

- zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:	, w formie

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości:	zł

w formie

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty:

6, Oferta wspólna (jeżeli występuje ).

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon	Fax

Zakres umocowania:

7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione

8. Inne informacje wykonawcy:

9. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

data

mp.

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr………

Zawarta w dniu	pomiędzy Gminą  Łysomice z siedzibą Urzędu Gminy przy

ul. Warszawskiej   8 w Łysomicach - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

p. Piotra Kowala - Wójta Gminy Łysomice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p.Moniki Szczypskiej

NIP

a

…………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w	……………….przy ul……………………………………….

NIP:	-

reprezentowane przez:

P

P

/ nazywać się będzie w treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące wykonanie przebudowy  drogi gminnej na terenie Gminy Łysomice wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ),  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) , ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz usługę bankową polegającego na wykupie wierzytelności przez bank 	wskazany w ofercie wykonawcy.

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

Długość odcinka drogi do przebudowy – 1050 m

Jezdnia o szer. 4,50 m, pobocza utwardzone o szer.2 x 0,25 m

Klasa techniczna - droga klasy L

Kategoria ruchu - KR1

Podbudowa z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie - 8cm

Warstwa wiążąca profilowana gr. 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej żwirowo-grysowej

Warstwa ścieralna profilowana gr. 4cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-        	żwirowej

- Zjazdy do nieruchomości jako umocniona szer. pobocza na trapezowej powierzchni             	zjazdu o wym. (2,0 + 7,0) x 0,5 x 2,0 x 18

5.Wykonawca zapewni:

- podpisze umowę o wykup wierzytelności z wybranym bankiem nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia robót budowlanych,

- wykupem wierzytelności objęte będą poszczególne części zamówienia ( dalej nazywane. Jako roboty), na które wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę,

- wykupem wierzytelności będą objęte faktury za wykonane roboty, których rozliczenie następować będzie po zakończeniu i odbiorze bez usterek,

- wykup wierzytelności będzie dokonany wyłącznie przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002rNr 72 poz. 665) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zakończenia i odbioru wykonanych robót bez usterek,

- spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych,

- odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR IM powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy,

- Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie rat kapitałowych,

- rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po zakończeniu i odbiorze robót bez usterek,

- zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania Jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

10)w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe

wierzytelności na warunkach, Jak wykup wierzytelności podstawowych. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

§2

- Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego należycie wypełnionego Dziennika Budowy wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi procesu budowlanego nastąpi  do dnia 30.11.2009 roku.

- Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.11.2009r

- Termin zakończenia spłaty wykonanej inwestycji ustala się na okres 10 lat.

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone - odbiór ostateczny. jeżeli roboty zostaną odebrane bez usterek

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- W terminie 3 dni od zawarcia umowy złożenia do Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

- użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

- wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

- przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

- zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

9)ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych do kwoty 100 000,00 zł

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- nanoszenia na bieżąco w  dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót,

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

- po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,

- likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru.

- Wykonanie  przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone - odbiór ostateczny, jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń i wyda pozwolenie na użytkowanie.

- Zamawiający upoważni wykonawcę do reprezentowania go i wykonywania wszelkich czynności przed organami administracji związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§4

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a.	uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa
postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,

b  .dostarczenia wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej i STWiOR

c.   zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
określonym przepisami,

d.	przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e.	udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

f   stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

g.	zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

h.	odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

i.	podpisania umowy o wykup wierzytelności z Bankiem wskazanym w ofercie
wykonawcy.

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§5

1.	Strony ustalają że zamówienie będzie wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy za

cenę	 złotych brutto słownie :

, w tym

podatek VAT wynosi	złotych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 nie zawiera odsetek za okres spłaty.

- Cena przedmiotu umowy wraz z odsetkami na dzień składania ofert, za okres spłaty wynosi	złotych.

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej, z zastrzeżeniem postanowień określonych w§6 ust. 2.

- Podstawą rozliczenia całkowitego wykonania robót i wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót sporządzony przez komisję Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zawartymi w §11 niniejszej umowy.

- Podstawą wystawienia faktury ostatecznego rozliczenia będzie protokół ostatecznego odbioru.

- Rozliczenie - wykup wierzytelności za faktury następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo - finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót ( świadectwo przejściowe ).

- Każda faktura może stanowić podstawę wykupu wierzytelności.

10.	Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót opracowany
przez wykonawcę musi być sporządzony z uwzględnieniem następujących uwarunkowań

- poszczególne części wykonania zamówienia muszą tworzyć element możliwy do odbioru,

- suma wartości poszczególnych części i faktur nie może przekroczyć 90 % całkowitej wartości oferty,

- ostatnia faktura ( odbiór) ostatecznego zakończenia i odbioru robót nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10% całkowitej wartości oferty.

11.	Zamawiający przewiduje rozliczenia i spłaty wykonanych robót w następujący sposób :

- fakturowania wykonawca może dokonywać po zakończeniu części robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pod warunkiem że dana część przedmiotu zamówienia będzie odebrana bez usterek,

- ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przewidzianych do wykonania robót, na jakie wykonawca złożył ofertę,

- protokół częściowego wykonania robót ( świadectwo przejściowe ) podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- rozliczenie - wykup wierzytelności za faktury ( za wykonanie części robót i faktura ostateczna ) następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru,

- spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 10 lat w ratach miesięcznych płatnych do końca każdego miesiąca,

- rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po po zakończeniu i odbiorze robót bez usterek,

- odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR IM powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy.

h)  	w przypadku opóźnienia w zapłacie, w pierwszej kolejności na poczet
spłaty zaliczane będą należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego, a następnie
zaległe i bieżąca rata kapitału,

I)       Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty

części lub całej kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty,

i)	    skrócenie spłaty zobowiązania nie spowoduje naliczania dodatkowych
opłat lub prowizji przez Bank,

k)    oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki, obliczane

będzie w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1Mz20- go dnia ostatniego miesiąca każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do wyznaczenia ceny nabycia wierzytelności począwszy od 25-go dnia tego miesiąca, powiększoną o stałą marżę = .... % w skali roku,

I)   jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypadać będzie na dzień

ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulegnie przesunięciu na następny dzień roboczy.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykup wierzytelności przez Bank finansujący wykonawcę. Zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty :

- Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,

- spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na warunkach określonych w ofercie wykonawcy,

- wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank finansujący wykonawcę, bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące,

§6

Zamawiający przewiduje rozliczenia wykonanych robót w następujący sposób :

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy wynikającego swoim zakresem z dokumentacji projektowej.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy realizowanego na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia za wykonane części robót.

§7

- Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający w kwestii zmiany materiałów Jest zobowiązany zająć stanowisko w przeciągu 4 dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

3.Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać

aktualne certyfikaty,   świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi
robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

1)

2)

2.	Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z
podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych
w art.647^ KC w trybie niżej określonym.

- zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą wymaga formy pisemnej,

- przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy lub umowę z podwykonawcą.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę Jej zawarcia z podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§9

- Strony postanawiają że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w§1 niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w§ 5 ust. 1 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w§5 ust. 1.

B.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w§ 5 ust. 1.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w
przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.

§10

1.     Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

Inspektor nadzoru - Pan	...................posiadający uprawnienia budowlane nr…………..

2.	Przedstawicielem Wykonawcy Jest:

- Kierownik budowy Pan	posiadający uprawnienia budowlane

powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy lub innego

dokumentu budowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał pisemnie wpisem do Dziennika Budowy gotowość robót do odbioru.

- W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających) lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządzany będzie protokół.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót - w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Powiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 dni robocze przed dniem odbioru.

- Przed odbiorem końcowym. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych Jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli Jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru

8.	Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

a.	Jeżeli usterki nadają się do usunięcia. Zamawiający ma prawo
odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin  usunięcia usterek

b.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Jeżeli wady te uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9.	 Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a.	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania
odbioru do czasu ich usunięcia,

b.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby
nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając Jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

11. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

a.  oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

b.. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

c.  oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w Jakim uczestniczą
w tej czynności,

d.  wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów
przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

e..  wynik dokonanego sprawdzenia Jakości robót podlegających odbiorowi, a w
szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją wykonawczą

f.    wykaz ujawnionych wad lub usterek,

g.   decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

h.   oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w

odbiorze,

i.   podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w

odbiorze.

§11

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane. Termin rękojmi wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie. Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§13

1.	Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % całkowitej ceny
ofertowej tj	zł w formie

2.	Strony postanawiają że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy co stanowi kwotę	zł pozostanie w dyspozycji

Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

3.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego  utrzymywania.

§14

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

- jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy.

- jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach wymienionych w§ 5 ust. 4„

- jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może mieć to skutek, Jak w pkt. 3,

- jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na Jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,

- Jeżeli kadra kierowania budową wymieniona w §10 ust. 1 umowy nie wykonuje powierzonych obowiązków należycie lub którakolwiek z wymienionych osób złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, lub którakolwiek z wymienionych osób nie może wykonywać funkcji z uwagi na zły stan zdrowia,

- Jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane,

h)	na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania
zamówienia.

4.	Wykonawcy  przysługuje prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o
czas zwłoki  Zamawiającego, jeżeli taka zwłoka będzie miała wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

- przekazania dokumentów budowy, do których Zamawiający był zobowiązany,

- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji,

- zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

- zmiany terminu dokonania prób końcowych,

- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie,

- zawieszenia robót przez Zamawiającego,

g)	wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

h)	szczególnie nie sprzyjających warunków atmosferycznych,

i) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego.

5.	Określone w umowie warunki dokonania zmian należy podać: sposób ich inicjowania,
sposób wprowadzania i możliwe skutki, inicjowanie może nastąpić przez Zamawiającego
albo Wykonawcę poprzez złożenie wniosku pisemnego. Wniosek taki powinien zawierać

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz Jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej ( protokół wraz z uzasadnieniem ) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy robót może ulec zmianie w okolicznościach wymienionych w ust. 3 lit. b, d, g niniejszej umowy.

§15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ;

1.  w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w §2 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów

wypowiedzenia jeżeli: Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§18

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania i rozliczania robot,

- harmonogram spłaty wykonanej inwestycji,

- Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robót budowlanych.

Zamawiający	Wykonawca

Załącznik Nr 3

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu

Zamawiający

Wykonawca

Umowa Nr	z dnia

Przedmiot umowy

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji:

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionej umowy.

Data odbioru końcowego:

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną! estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty (łącznie z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem), wynosi......miesiące(cy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Lub np. okres gwarancji wynosi:

- na roboty budowlane	miesięcy

- na zainstalowane urządzenia i wyposażenie wg gwarancji udzielonej przez producenta pod warunkiem załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta; w razie nie załączenia dokumentów gwarancyjnych producenta	miesięcy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości - upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości - upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:…………………………………..

# Załącznik nr 4

# Wykaz  wykonanych robót budowlanych

Pieczęć wykonawcy

Wykonawca

………………………..

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

polegających na przebudowie dróg i ulic (CPV 23 32 52-0),

asfaltowych z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2009	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ………………………………………………,……………………………….. oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655):

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub

- Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany potencjał techniczny i osoby ;

- Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................	               ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątk/

Załącznik nr 6

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 pkt 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy…………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na……………………………, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655)  :

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................., dn. _ _ . _ _ .2009              ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.