Załącznik Nr 8 do analizy z wykonania

budżetu Gminy Łysomice za 2005r.

INFORMACJA Z ROZLICZENIA PLANOWANYCH

INWESTYCJI ZA 2005R.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan rozp.inwestycji Plan zakończenia | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakłady planowane na 2005r. | Nakłady wykonane za 2005r. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01010 | 1. Spinka wodociągowa Tylice - Folząg 2. Budowa kolektora głównego – I etap Koniczynka Toruń | III kw/2005 IV kw/2005 III kw/2005 II kw/2006 | 178.704,- 562.760,- | 178.704,- 500.936,- | 136.600,- 500.835,- | Zadanie zakończone |
| 600 | 60016 | 1. Budowa chodnika w Ostaszewie - zakończenie 2. Budowa chodnika w Kowrozie 3. Budowa chodnika Różankowo od przepompowni do skrzyżowania 4. Zakup równiarki i walca | II kw/2005 III kw/2005 III kw/2005 III kw/2007 III kw/2005 III kw/2006 IV kw 2005 | 36.000,- 78.357,- 60.088,- 100.000,- | 17.000,- 20.000,- 18.000,- 100.000,- | 17.001,- 20.000,- 2.140,- 73.200,- | Zadanie zakończone Zakupiono równiarkę |
| 750 | 75023 | Zakup 2-ch komputerów | II kw.2005 | 12.000,- | 12.000,- | 11.944,- | - |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu FORD | III kw/2005 IV kw/2005 | 110.000,- | 70.000,- | 70.000,- |  |
| 801 | 80101 | 1.Budowa kompleksu szkolnego w Turznie I etap budowa szkoły podstawowej wraz z łącznikiem 2.Budowa sali gimnastycznej w Łysomicach | II kw/2005 IIIkw/2006 Luty 2006 III kw 2007 | I etap 5.426.414,- 3.102.106,- | 3.017.661,- 15.006,- | 3.017.401,- 15.006,- |  |
| 852 | 85212 | Zakup jednego zestawu komputerowego | IV kw 2005 | 3.500,- | 3.500,- | 3.500,- |  |
| 900 | 90015 | Budowa punktów świetlnych zgodnie z ustaleniami komisji inicjatyw | IV kw/2004 II kw/2005 | 200.000,- | 75.000,- | 63.435,- |  |
|  |  | Ogółem |  | 9.869.929,- | 4.027.807,- | 3.931.062,- |  |

Łysomice 2006-03-20